(projekt umowy)

U M O W A 
O R O B O T Y  B U D O W L A N E 
zawarta w dniu .......................................2009 r. pomiędzy Gminą Skwierzyna

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez :

Burmistrza Skwierzyny – Arkadiusza Piotrowskiego 

przy udziale Skarbnika Gminy – Zdzisławy Maląg , która udzieli kontrasygnaty,

a ……………………………………………………………………………………., 

zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

1. …………………………… .

                       W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

                         
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
  1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane  obejmujące:

1.) Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z

remontem wraz z przebudową budynku sali wiejskiej w Murzynowie na działce nr 393/36 przy ul. Sportowej oraz 
2.) przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w Wiejcach na działce 5/4.  
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową zawarto w kosztorysie ofertowym, stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej za realizację 

         przedmiotu umowy wynoszące: ............... złotych netto 

        (słownie:  .........................      netto ), podatek VAT = ........... złotych (słownie: 

         .............................), łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... złotych 

        (słownie : .............. złotych brutto )

       W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają:

 2. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość      zobowiązania.

1. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonanie robót częściami. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo – finansowy oraz protokół częściowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

2. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót w następujący sposób : 

3. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.

4. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót w następujący sposób : 

· ilości faktur – dwie faktury ,

- pierwsza faktura do wysokości  20 % ceny ofertowej

- druga faktura do wysokości  80 % ceny ofertowej

- należność zostanie rozliczona  fakturą końcowego rozliczenia , a zapłacona  zostanie po odbiorze końcowym i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu ( obiektem jest zadanie objęte zamówieniem ).

5. Do każdego protokołu częściowego odbioru należy dołączyć  dokument      

      stwierdzający  iż pozostałe lub odzyskane materiały z budowy muszą 

       być  ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi, uzdatnione lub    

        składowane w sposób bezpieczny dla środowiska, a dokumentację  

        tych  zdarzeń  musi być dołączona do wystawionych faktur.            

6.  Zapłata za faktury częściowego odbioru i odbioru końcowego następować może z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru. 

7. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót i przyjęciu ich bez wad i usterek.

8. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego 

      przelewem na rachunek Wykonawcy :

Bank : ...............................................................................................
Nr rachunku : ..................................................................................
§ 3 

1.Strony zobowiązują się do protokolarnego wprowadzenia-wejścia na teren robót w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

2.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie:

Prace wymienione w § 1 ust. 1 ppkt 1 i 2, należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2009 r.

3.ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

§ 4

1.WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót. 

2.WYKONAWCA nie może, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 5

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:

                        Inspektor nadzoru –……………………………………..
2. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

    …………………………………………………………………
§ 6

1.ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania robót:

1. wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków,

2. wskaże WYKONAWCY miejsce na składowanie materiałów i narzędzi.

2.WYKONAWCA zobowiązuje się: 

a) zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

b) zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

c) przedmiot umowy wykonać z własnych materiałów, a wartość materiałów jest wliczona w wynagrodzenie wykonawcy

d) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci 
w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

e) zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,
f)  ubezpieczyć  z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych

g) ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę
h) realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót).
i) przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,

 j)na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO udostępnić do wglądu faktury zakupu materiałów. 

§ 7
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie, 

       która stanowi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w ofercie. 

       w kwocie ……… zł, słownie: ……………………………………………….

   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie: ………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione „Wykonawcy” w sposób następujący:

1. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

2. 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione „Wykonawcy” w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

§ 8

1. ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót na 2 dni robocze, przed terminem zakończenia robót, określonym w § 3 ust. 2.
2. W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

3. Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych, 
od momentu rozpoczęcia, chyba że zajdą przesłanki określone w ust. 5.

4. WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych.

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jednocześnie treść § 11 ma odpowiednio zastosowanie.

6. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

7. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 9

 1. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i    

      wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

 2. Strony przewidują możliwość zawarcia umowy na roboty dodatkowe lub uzupełniające w trybie art. 67 PZP 
7. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać   

  wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z  

 realizacją niniejszej umowy.

8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY  

    wynagrodzenia.

§ 10

  1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za                                    wady   zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

   2.Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: 36 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

  3.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi  istnienia wad nienadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (nr fax ………… lub telefonicznie (nr telefonu ………….., jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

5.W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

6.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

7.WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad bez względu 
na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

8.W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ZAMAWIAJĄCY przystąpi do   czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

9.ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie 
od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 11

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto  za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2.WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

3.ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 12
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że  zamawiający  przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu zamówienia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

     2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust 1 jest nieważna.

§ 13

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.. 

§ 14
1.W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.  
§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. kosztorys ofertowy Wykonawcy,
4. przedmiar robót
5. ogłoszenie o wynikach postępowania,
    WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY
